[image: image1.png]R 8 CONSIGLIO

REGIONALE
DEL PIEMONTE




II COMMISSIONE

SINTESI N. 11/S1 DEL 5 OTTOBRE 2005 

ARGOMENTO TRATTATO

Sopralluogo ai cantieri delle infrastrutture stradali olimpiche localizzati sulla strada regionale 23 “del Sestriere”

La Commissione svolge un sopralluogo delle principali infrastrutture olimpiche e viarie collocate sulla strada regionale 23 “del Sestriere” che permette di raggiungere le località montane presso le quali si svolgeranno i Giochi Olimpici “Torino 2006”. Al sopralluogo partecipa anche l’Assessore regionale ai Trasporti e infrastrutture

L’illustrazione tecnica degli interventi e delle opere pubbliche che insistono sulla strada regionale 23 “del Sestriere” viene svolta dal Direttore tecnico delle infrastrutture stradali e degli impianti di montagna realizzati dall’Agenzia 2006 (stazione appaltante dei lavori pubblici connessi ai giochi olimpici) e dal Responsabile unico del procedimento.

Il primo cantiere che la Commissione visita è quello di Pinerolo dove la ex strada statale n. 589 “dei laghi di Avigliana” si innesta con la  23. 

Nel corso dell’illustrazione tecnica dei lavori in corso, a cui presenzia anche il Sindaco di Pinerolo, viene evidenziato come i lavori di riqualificazione generale delle due strade regionali trasformeranno le attuali arterie viarie, classificate come strade extraurbane secondarie in strade principali ad alto scorrimento, con quattro corsie di marcia e spartitraffico centrale. 

Gli interventi permetteranno sia di migliorare i sistemi di immissione delle due strade tra loro e con le altre vie di comunicazione secondaria sia di adeguare le strade alle nuove esigenze del traffico garantendo un accesso più funzionale all’area olimpica ed ai nodi di interscambio del Comune di Pinerolo.

Viene rilevato come l’incrocio tra la SR23 e la SR 589 rappresenti un punto strategico particolarmente importante in quanto rappresenta l’innesto diretto alla valle olimpica ed il primo momento in cui il viaggiatore può godere del panorama dell’arco alpino. 

Su richiesta di un Commissario viene rilevato come, a compimento di tutti gli interventi infrastrutturali previsti, il tempo di percorrenza da Torino verso Sestriere e verso Cesana torinese potrà notevolmente ridursi con una previsione di circa un’ora e un quarto di viaggio per raggiungere tali località da Torino.

La Commissione visita il viadotto su cui transiterà la SR 23, che permetterà di svincolare il traffico diretto all’area olimpica da quello ordinario, e la rotatoria di innesto sulla medesima strada che consentirà lo smistamento di tutti i flussi di traffico verso le diverse direzioni. 

Entrambe le infrastrutture verranno completate entro la fine di ottobre 2005.

Viene spiegato che il viadotto è stato realizzato con una struttura snella a doppia onda rovesciata al fine di rendere l’infrastruttura più compatibile con il paesaggio circostante diminuendone l’impatto ambientale. 

Nel corso della visita alcuni commissari chiedono chiarimenti sugli interventi relativi al tratto stradale che congiunge l’attuale autostrada Torino - Pinerolo con la SR  23 sul quale, a causa di una strozzatura, si verificano spesso incidenti stradali anche di notevole gravità.

I rappresentanti dell’Agenzia Torino 2006 spiegano che il tratto suddetto non è oggetto d’intervento da parte dell’Agenzia in quanto non è inserito nell’elenco delle opere olimpiche di cui all’allegato A della legge 285/2000.

Concordano sulla presenza di criticità in questo tratto di carreggiata dove la presenza di una sola corsia di percorrenza rallenta il flusso di traffico diretto al viadotto, soprattutto in presenza di mezzi pesanti., ed induce a pericolosi sorpassi.

L’Assessore assicura un approfondimento delle problematiche segnalate evidenziando l’opportunità di intervenire preliminarmente con l’apposizione di un’adeguata segnaletica stradale in modo da garantire una maggiore protezione del tratto in questione.

Il sopralluogo prosegue con la visita al cantiere del Comune di Porte e delle opere della Variante di Porte che coinvolge la tratta della SR 23 compresa tra  Pinerolo, Porte e S. Germano.

Per la variante all’abitato di Porte, è stata realizzata una delle infrastrutture più importanti legate ai Giochi di Torino 2006 e destinata a velocizzare in modo significativo il collegamento con Sestriere.

Con l’intervento è stato realizzato un tratto di strada completamente nuovo, di circa 5 chilometri e mezzo, che corre sulla sponda destra del torrente Chisone, per il cui attraversamento è stato  costruito un primo  ponte  in località S. Martino.

Il tracciato della nuova SR 23 prevede un viadotto che immette in un tratto compreso tra due gallerie, anch’esse realizzate ex novo.

La prima galleria, denominata Craviale è lunga circa 1060 metri, la seconda, Turina è lunga 660 metri. Il responsabile del procedimento evidenzia come le gallerie, ormai prossime all’apertura definitiva, siano state realizzate con sistemi all’avanguardia e come lo smarino proveniente dagli scavi, in quanto costituito da materiali pregiati, sia stato utilizzato per i lavori di costruzione delle infrastrutture o venduto.

Al termine della seconda galleria s’imbocca il ponte Malanaggio, ancora in corso di completamento, che riporterà il  traffico sull’attuale sede stradale sulla riva sinistra del Chisone.

I responsabili dell’Agenzia evidenziano come nella realizzazione dei viadotti sia stata posta particolare attenzione all’inserimento paesaggistico delle infrastrutture, sia “mimetizzando” il più possibile le opere nell’ambiente circostante al fine di diminuirne l’impatto visivo sia inserendo pannelli assorbenti del rumore per proteggere le abitazioni limitrofe alla strada.

La consegna delle infrastrutture relative alla variante di Porte è prevista entro novembre 2005.

Nelle strutture del villaggio costruito per gli operai del cantiere della variante di Porte si svolge un breve incontro tra la Commissione, l’Assessore regionale Trasporti e infrastrutture ed i sindaci e gli amministratori locali dei comuni interessati dagli interventi.

Nel corso del dibattito viene sottolineata, sia dai Commissari sia dagli amministratori locali, l’importanza della  futura gestione delle infrastrutture olimpiche in modo che le ricadute positive per le popolazioni locali indotte dalle nuove opere non siano limitare solo al periodo dei giochi invernali 2006.

Durante l’incontro i sindaci illustrano le problematiche dei propri territori evidenziando in particolare:

· le difficoltà, soprattutto economiche, dei comuni per garantire la manutenzione delle strade di loro competenza. In proposito viene contestata la decisione della Provincia di Torino di declassare alcune strade provinciali trasformandole in comunali;

· l’importanza di garantire l’accesso ai fondi agricoli limitrofi ai nuovi tratti della SR 23 in modo da evitare futuri attraversamenti da parte di mezzi agricoli;

· la necessità di garantire la sicurezza della popolazione residente individuando ulteriori soluzioni progettuali che prevedano la predisposizione di adeguati passaggi pedonali e marciapiedi lungo la SR 23 soprattutto tra i comuni di Pinasca ed Inverso di Pinasca;

· le problematiche connesse alla delicatezza idrogeologica di alcuni territori della Val Chisone.

Al termine il Presidente della Commissione e l’Assessore assicurano l’approfondimento delle tematiche evidenziate anche al fine di valutare l’opportunità di svolgere in via istituzionale un ulteriore incontro con gli amministratori locali 

Il sopralluogo prosegue con la visita al terzo cantiere che riguarda le opere comprese nella variante alla SR 23 per la tratta S. Germano - Perosa Argentina. 

Gli interventi realizzati sul suddetto percorso, che vede coinvolti anche i comuni di Villar Perosa, Pinasca ed Inverso di Pinasca, permetteranno nel loro complesso di collegare la viabilità che proviene dal nodo di Pinerolo - Porte con l'alta Val Chisone con una previsione di ricadute positive sulla viabilità dei centri abitati della Valle spesso gravati da lunghe code di auto, soprattutto nei fine settimana e durante i periodi invernali quando aumenta l’afflusso verso gli impianti sciistici dell’alta valle. 

I rappresentanti dell’Agenzia Torino 2006 spiegano che sulla tratta sono state realizzate sei rotonde in corrispondenza degli incroci con le strade secondarie e due viadotti, quello di Grange e quello di Inverso di Pinasca, in modo da creare varianti all’attraversamento dei centri abitati della zona. 

Il sopralluogo si conclude con la visita alla Rotonda di Perosa Argentina, posta all'inizio del centro abitato, che costituisce il termine della variante della SR 23. 

Anche le opere relative al terzo lotto di interventi verranno completate entro la seconda metà del mese di novembre 2005.

Settore Commissioni Legislative – Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica

