[image: image1.png]8B CONSIGLIO

REGIONALE
DEL PIEMONTE




VII COMMISSIONE 

SEDUTA N. 67 DEL 29 GIUGNO 2006 – SALA MORANDO

ARGOMENTI TRATTATI

Audizione dei rappresentanti del Toroc e del Curatore fallimentare della Società Consortium Mfp s.r.l..

Sono presenti alla riunione il rappresentante del Toroc, il Curatore fallimentare, il legale del fallimento e il Responsabile tecnico della Società Consortium MFP s.r.l.

A seguito del fallimento della Società Consortium, appaltatrice dei lavori effettuati per le Olimpiadi 2006, numerose ditte non hanno ancora ricevuto il completo pagamento per gli impegni portati a termine.

Nel corso della seduta sono posti in evidenza alcuni punti:

· la difficoltà incontrate nel reperire la documentazione relativa ai lavori svolti;

· il dissenso tra le parti relativamente ai costi delle opere e alle relative relazioni tecniche;

· l'aumento delle cubature delle strutture edili rispetto al progetto iniziale;

· il ritardo con i quale sono stati consegnati numerosi lavori edili ed il conseguente rincaro dei prezzi;

· la complessità e le dimensioni delle opere;

· la ricerca, da parte del Toroc, per trovare una soluzione soddisfacente per tutti, al momento ancora allo studio.

La Commissione, pur auspicando una positiva risoluzione della trattativa, si impegna a fissare una nuova audizione qualora la transazione non andasse a buon fine.

Settore Commissioni Legislative


